毕业论文（设计）中期检查报告

（文本总结稿）

论文题目：基于 SSM 框架的车票售卖系统设计与实现
（学院、姓名、学号、班级、指导教师、检查日期等请按学校表格手写或另页填写）

本报告依据《大学本科生毕业论文（设计）中期检查表》要求，对课题进展情况作系统总结，涵盖工作态度、已完成与待完成任务、存在问题、拟采取措施及论文进度等方面，便于导师评阅与学院归档。

一、工作态度

本人对待毕业设计态度端正，能够主动查阅资料、按指导教师意见修改方案；坚持每周（或每两周）与导师沟通进度，对开题所定“SSM + Vue 前后端分离”的技术路线认真落实。目前已完成前端主要功能开发与联调演示环境搭建，后续将集中精力完成服务端与论文撰写。

二、已完成任务（对照开题报告）

1. 在指导教师指导下完成开题，明确研究目标：构建车票查询、余票校验与预订、订单管理以及管理端维护与统计等核心功能；确定采用 SSM 作为后端、Vue 作为前端的总体架构。

2. 完成与课题相关的文献与资料调研，梳理铁路/高铁客运售票业务特点及常见 B/S 架构实现方式，为需求分析与系统设计提供依据。

3. 完成系统需求分析与概要设计：划分用户模块、车票查询模块、订票与订单模块、管理端模块；拟定 REST 风格接口及统一响应格式（如 code、message、data），为前后端协作与论文“系统设计”章节提供素材。

4. 完成数据库概念结构与逻辑结构设计（用户、车次/时刻、订单等实体及关联），并形成与开题一致的表结构设想，为 MyBatis 映射与后续建表做准备。

5. 完成前端开发环境与工程化配置：建立基于 Vite + Vue 3 的工程，集成 Vue Router、Element Plus、Axios、Vuex；配置 package.json 与入口页面，可稳定执行 npm install、npm run dev 进行演示。

6. 完成用户端主要页面与流程（当前以 Mock 模拟后端）：注册与登录；首页按出发/到达站、日期、票种（含学生票、团体票）、高铁筛选查询；车次列表展示二等座、一等座、商务座、无座等票型及余票；无余票时弹窗提示不可预订；确认订单支持选择席别与购票数量、乘车人信息、模拟支付截止时间；“我的订单”支持支付、取消、退票（余票回退 Mock）、确认出行等状态流转；个人中心支持基础信息维护。

7. 完成管理端主要界面（Mock）：数据概览与按车次售票统计、用户列表、全部订单查询与筛选、车次信息新增/删除（内置车次隐藏策略）、各席别余票与放票调整；通过角色区分管理员与普通用户。

8. 已整理与后端对接的接口约定，后续 Spring MVC 按相同路径与数据格式返回即可替换前端 Mock，降低联调成本。

三、待完成任务

1. 在 MySQL 中完成建库、建表及必要索引与约束，编写 MyBatis Mapper 与 XML（或注解），实现用户、车次、票种/余票、订单等持久化操作。

2. 基于 SSM 搭建后端工程，实现注册登录、车票查询、余票校验、下单与订单状态变更、管理端维护与统计等接口，在 Service 层用事务保障一致性（如防超卖）。

3. 关闭前端 Mock，完成前后端联调与异常处理；视开题要求补充 Redis 等对热点查询的优化说明或实现。

4. 开展功能测试、接口测试及必要的性能或兼容性说明，整理结果写入论文。

5. 撰写并修改毕业论文各章节，统一格式、图表与参考文献。

6. 根据导师意见多轮修改，完成查重与答辩准备。

四、现存在的问题

1. 后端 SSM 与数据库尚在推进，订单与余票等最终以服务端事务与锁机制为准；当前 Mock 仅用于流程演示，与生产级并发场景有差距。

2. 论文正文深度与截图、用例、数据库说明需随开发同步加强。

3. 开发环境（Node、构建配置等）曾遇依赖类问题，联调阶段仍可能暴露新环境配置问题，需预留调试时间。

4. 参考文献广度与规范性需在定稿前统一核对。

五、拟采取的措施

1. 制定后端开发优先级：用户与车次查询 → 订单与支付/取消/退票 → 管理端统计与维护；分模块与前端联调。

2. 维护接口清单（路径、方法、请求/响应示例），与 Axios 调用保持一致。

3. 与导师保持固定沟通节奏，及时提交阶段性成果并根据反馈调整。

4. 论文与编码并行，每完成一模块即补充章节与截图。

5. 预留时间用于润色、格式检测、查重与答辩演练。

六、设计（论文）进度说明

目前已完成：开题与文献调研、需求与概要设计、数据库设计草案、Vue 前端主要功能与 Mock 演示（含用户端、管理端、Vuex 与本地持久化）。当前阶段：SSM 后端与 MySQL 实现、前后端真实联调。计划后续：系统测试、论文初稿定稿、格式与查重、答辩准备。

说明：本 Word 文档为中期检查内容的文字总结，与纸质《中期检查表》对应栏目一致时可直接誊写；表中“质量评价”“建议结果”等由指导教师填写。